СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЫХМА

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

## АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЫХМА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 ноября  2017 года				                                                              № 114

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лыхма

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ,  статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю:

- Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лыхма, утверждённые решением Совета депутатов сельского поселения Лыхма от 10 октября  2012 года № 31 «Об утверждении Правил землепользования и застройки сельского поселения Лыхма».

- Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лыхма согласно приложению к настоящему постановлению.

- Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки сельского поселения Лыхма и межселенной территории сельского поселения Лыхма организовать работу по подготовке, проверке и согласованию представленного проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лыхма.

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник сельского поселения Лыхма».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального образования, заведующего сектором  муниципального хозяйства администрации сельского поселения Лыхма  И.В.Денисову.

Глава сельского поселения                                                                                    С.В. Белоусов

Приложение 1

к постановлению администрации

сельского поселении Лыхма

от 29 ноября 2017 года № 114

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений

в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лыхма

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сбор необходимой информации для подготовки проекта внесения изменений | до 07.12.2017 |
| 2. | Подготовка проекта внесения изменений | с 08.12.2017 по 18.12.2017 |
| 3. | Рассмотрение и проверка сектором муниципального хозяйства администрации сельского поселения Лыхма подготовленного проекта внесении изменений | с 19.12.2017 по 25.12.2017 |
| 4. | Направление проекта внесении изменений главе сельского поселения Лыхма или, в случае обнаружения его несоответствия, на доработку в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельского поселения Лыхма и межселенной территории сельского поселения Лыхма | с 26.12.2017 по 29.12.2017 |